**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы

**«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **2** |  |  | **Подпрограмма** Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 01 | 1 | Выявление инженерных коммуникаций в границах района без хозяина, регистрация прав собственности на них и организация управления такими объектами; | Администрация муниципального образования "Глазовский район" отдел имущественных отношений | 2015-2020  годы | В течение года | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах района, регистрация прав собственности, передача в аренду или концессию эксплуатирующим организациям | В январе 2015 в д. Качкашур решением суда принято на учет 1060м бесхозных водопроводных сетей |  |
| 07 | 2 | 02 | 2 | Организация подготовки коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду (разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду; реализация плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду) | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2020  годы | ежегодно до 15 сентября | План мероприятий, утверждается распоряжением Администрации муниципалдьного образования "Глазовский район" | 1) Приобретение котла  КВ- 0,8Т в котельную д. Трубашур  2)Приобретение котла  КВ- 0,8Т в котельную с. Парзи |  |
| 07 | 2 | 03 | 3 | Актуализация схем теплоснабжения | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2020  годы | В течение года | Утвержденная схема теплоснабжения | 1. Разработаны и утверждены схемы теплоснабжения в МО "Кожильское", размещены на официальном портале Муниципальное Образование " Глазовский район "http://glazrayon.ru/  2. Заключены договора на разработку схем теплоснабжения в  МО «Ураковское»,  МО «Штанигуртское», МО «Качкашурское», МО Верхнебогатырское», МО "Адамское",  МО «Парзинское,  МО «Понинское. |  |
| 07 | 2 | 04 | 4 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2020  годы | В течение года | Утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения | Встречи сторон по заключению договоров с МУП Водоканал на разработку схем водоснабжения и водоотведения |  |
| 07 | 2 | 05 | 5 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2020  годы | В течение года | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | 1)Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Ленина в д. Кочишево  2)Капитальный ремонт сетей водопровода д. Отогурт  3)Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Молодежная д. Чажайский лесоучасток  4)Капитальный ремонт сетей водопровода пос. Дом отдыха «Чепца» 5)Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Наговицина с. Октябрьский  6)Капитальный ремонт КНС-1 в с. Понино |  |
| **07** | **3** |  |  | **Подпрограмма** Благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 01 | 1 | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов. | Управляющие компании и сельскохозяйственные предприятия | 2015-2020  годы | В течение года (весенний субботник с 13 апреля по31 мая, осений с 24 августа по 25 сентября) | Обеспечение экологической безопасности. | В ряде сельских поселений применена положительная практика по организации сбора и вывоза ТБО с территории частного сектора населенных пунктов силами ООО «Экодом» и сельскохозяйственными предприятиями. На сегодняшний день данная практика применена на территориях МО «Октябрьское», МО «Адамское», МО «Качкашурское», МО «Парзинское», МО «Штанигуртское». |  |
| 07 | 3 | 02 | 2 | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории района. | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2020  годы | В течение года (весенний субботник с 13 апреля по31 мая, осений с 24 августа по 25 сентября) | Обеспечение экологической безопасности. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в течение года на территории Глазовского района осуществляют управляющие компании ООО УК «Экодом» и сельскохозяйственные предприятия по заявкам глав сельских поселений. Прием и утилизацию ТБО осуществляет организации ООО «Эколог»» на специализированных полигонах.  Услуги по приему макулатуры, отходов стекла и полиэтилена от населения оказывают ИП Варанкин Н.П. (ул. Кирова, 72), ИП Каркин Д.В. (Красногорский тракт, 5), ИП Кондратьева Е.А. (ул. Сулимова, 35). Алюминиевые банки из-под напитков принимаются на ИП Проворотовым К.В. (ул. Юкаменской, 33) |  |
| 07 | 3 | 03 | 3 | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» в сфере благоустройства. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2020  годы | В течение года | Проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района | Проведен весенний и осенний месячник по санитарной очистке на территории Глазовского района |  |
| 07 | 3 | 04 | 4 | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2020  годы | В течение года | Проведение акций по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории района | Проведена акция по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории района |  |
| 07 | 3 | 05 | 5 | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории района и благоустройства | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2020  годы | В течение года | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территориирайона и благоустройства | Проведены мероприятия:- Слудская школа – беседа перед субботником «Сделаем чистым двор»;  - Люмский СДК – акция «Сирень Победы» - посажено 30 шт. сирени;  - Дондыкарский СДК - интеллектуальные игры «Экологическое домино;  путешествие «Здравствуй, лес, полный сказок и чудес». |  |
| 07 | 3 | 06 | 6 | Отлов и содержание безнадзорных животных (выполнение государственных полномочий) | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2020  годы | В течение года | Безопасность жителей района | Выполнено за 2015 год |  |
| 07 | 4 |  |  | Подпрограмма Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 4 | 01 | 1 | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Глазовского района. | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020  годы | В течение года | Удовлетворение потребности населения в пригородных перевозках. | Удовлетворение потребности населения в пригородных перевозках. |  |
| 07 | 4 | 02 | 2 | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок. | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020  годы | В течение года | Повышение уровня комфорта населения, оптимизация транспортного потока по дорогам района в части рейсовых автобусов. | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок проводилось с МО Кожильское,  МО Гулековское,  МО Парзинское,  МО Понинское,  МО Адамское,  МО В.Богатырское. |  |
| 07 | 4 | 03 | 3 | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2020  годы | В течение года | Повышение уровня комфорта и безопасности пассажирских перевозок. | Осуществление контроля для корректировки количества выездов пассажирских перевозок по маршруту Глазов-Удмурт.Ключи –Тукбулатово. |  |
| 07 | 4 | 04 | 4 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2020  годы | В течение года | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечаюющих нормативным требованиям. | Отремонтирована дорога Глазов –СНТ Заречье- д.Полом. |  |
| 07 | 4 | 05 | 5 | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2020  годы | В течение года | Повышение безопасности дорожного движения. | Установлено 3 (три) остановочных павильона, дорожные знаки (пешеходный переход, автобусная остановка), дорожное ограждение. |  |
| 07 | 4 | 06 | 6 | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | 2015-2020  годы | В течение года | Приведение технической документации в соответствии с действующим законодательством. | Заявка на приобретение аукциона на выполнение технических планов и постановку на кадастровый учет автомобильных дорог |  |