**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы

«**Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы»**  за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год)  2014 год | план на конец отчетного (текущего) года  2015 год | факт на конец отчетного периода  2015 г |
| МП | Пп |
| 07 | 1 |  | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Наличие утвержденной Схемы территориального планирования | да/нет | да | да | да | - | - | - |  |
|  |  | 2 | Доля разработанных и утвержденных Генеральных планов сельских поселений | процент | 91,0 | 100,0 | 95 | -5 | 95 | 104,4 |  |
|  |  | 3 | Доля площади территории района, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории района | процент | 0,0 | 2,0 | 0,8 | -1,2 | 0,4 | - |  |
|  |  | 4 | Доля площади территории района, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади территории района | процент | 2,0 | 5,0 | 1,5 | -3,5 | 30 | 75 |  |
|  |  | 5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 23,2 | 23,4 | 24,7 | +1,3 | 105,5 | 106,5 |  |
|  |  | 6 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год | кв. м | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 6,00 | 7,00 | 7,95 | +0,95 | 113,6 | 132,5 |  |
|  |  | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 4,5 | 5,0 | 4,7 | -0,3 | 94 | 104,4 |  |
|  |  | 9 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - | - |  |
|  |  | 10 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | кв. м | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - | - |  |
|  |  | 11 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - | - |  |
| **07** | **2** |  | **Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процентов | 65 | 60 | 60 | 0 | 100 |  |  |
| 2 | Количество инцидентов на системах теплоснабжения | единиц | 8 | 7 | 3 | 4 | 233,3 |  |  |
| 3 | Износ сетей электроснабжения | процентов | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 |  |  |
| 4 | Количество инцидентов на системах электроснабжения | единиц | 7 | 7 | 2 | 5 | 350 |  |  |
| 5 | Количество заявок на подключение к электрическим сетям, неудовлетворенных в установленный срок | единиц | 12 | 8 | 1 | 7 | 800 |  |  |
|  |  | 6 | Износ сетей холодного водоснабжения | процентов | 80 | 70 | 70 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 7 | Количество инцидентов на | единиц | 25 | 20 | 15 | 5 | 133 |  |  |
|  |  | системах холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество инцидентов на канализационных сетях | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  |  | 9 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процентов | 85 | 80 | 80 | 0 | 100 |  |  |
| **07** | **3** |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | | | | | | | | |
| 1 | Количество образованных в отчетном периоде несанкционированных свалок | единиц | 28 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | В ряде сельских поселений применена положительная практика по организации сбора и вывоза ТБО с территории частного сектора населенных пунктов силами ООО «Экодом». |
| 2 | Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района, от общей площади района | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Количество вывезенного мусора после уборки территории населенных пунктов в период проведения месячника по санитарной очистке на полигон ТБО | куб.м. | 1050 | 1200 | 1000 | 200 | 83 |  | В ряде сельских поселений применена положительная практика по организации сбора и вывоза ТБО с территории частного сектора населенных пунктов силами ООО «Экодом». |
| 4 | Количество благоустроенных мест общего пользования района | единиц | 8 | 10 | 10 | - | - |  |  |
| 5 | Отлов беспризорных, бездомных животных | единиц | 102 | 76 | 76 | - | - |  |  |
| **07** | **4** |  | **Развитие транспортной системы** | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района. | процент | 1,35 | 1,78 | 1,35 |  |  |  |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | процент | 35,3 | 35,17 | 35,17 |  |  |  |  |
| 3 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 0 | 0,3 | 1,606 |  |  |  |  |
| 5 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |