**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Глазовский район»

на реализацию муниципальной программы **«Энергосбережение и повышение**

**энергетической эффективности муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы»**

за 2015 год )

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район», тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | К Плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 08 |  |  |  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Глазовский район" на 2015-2020 годы"** | **всего** |  | 04 | 12 | 0800000 |  | **70,0** | **838,9** | **489,5** | **699,3%** | **58,4%** |
| 08 |  | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента |  |  | 04 | 12 | 0800000 |  |  | **838,9** | **489,5** |  |  |
| 08 |  | 01 | 5 | Разработка и ежегодная актуализация схемы теплоснабжения МО "Глазовский район | Администрация МО «Глазовский район» Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211  230  211 | 04  04  04 | 12  12  12 | 0800577  0806410  0806260 | 521,244  540  244 |  | **349,4**  **227,5**  **70** | **0**  **227,5**  **70** |  | **100**  **100** |
| 08 |  | 01 | 6 | Разработка и ежегодная актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО "Глазовский район | Администрация МО «Глазовский район» Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 211 | 04 |  | 0806260 | 244 |  | **192** | **192** |  | **100** |
| 08 |  | 02 |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | Администрация МО «Глазовский район» Отдел ЖКХ, транспорта и связи |  | 04 | 12 | 0800000 |  | **70,0** | **0** | **0** |  |  |
| 08 |  | 02 | **7** | Установка или замена приборов учета энергоресурсов |  | 211 | 04 | 12 | 0806260 |  | **70** | **0** | **0** |  |  |