**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы

**«Муниципальное хозяйство» на 2015-2020 годы» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | | Достигнутый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **1** |  |  | **Подпрограмма**  Территориальное развитие градостроительство и землеустройство |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 07 | 1 | 01 | 1 | Разработка документов территориального планирования, проектов планировки территории, генеральных планов | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | Разработка ППТ в д. Симашур, д.Удмуртские Ключи до 31.12.2017 | | Обеспечение устойчивого развития территории | | Разработка технического задания | |  | |
| 07 | 1 | 12 | 2 | Выполнение работ по изготовлению картопланов | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | д.Сергеевка  д.Удм.Парзи  д.Н.Слудка  31.12.2017 | | Установление границ населенных пунктов | | Разработка технического задания | |  | |
| **07** | **2** |  |  | **Подпрограмма** Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 07 | 2 | 01 | 1 | Выявление инженерных коммуникаций в границах района без хозяина, регистрация прав собственности на них и организация управления такими объектами; | Администрация муниципального образования "Глазовский район" отдел имущественных отношений | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах района, регистрация прав собственности, передача в аренду или концессию эксплуатирующим организациям | | Перешли из безхозных в имущество МО Глазовский район водопровод в с.Парзи -4705,0м.п., канализация 1636,0 м.п., 4 скважины, 1 каптаж.  с.Октябрьский- 3 ЛЭП.  ГТС(дамба) с. В.Парзи- 1шт.-2096,9м  д.Штанигурт- 2 скважины | |  | |
| 07 | 2 | 02 | 2 | Организация подготовки коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду (разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду; реализация плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду) | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | ежегодно до 15 сентября | | План мероприятий, утверждается распоряжением Администрации муниципалдьного образования "Глазовский район" | | Приобретение котла  КВ- 0,8Т в котельную д. Курегово на сумму 240,0тыс.руб.  Капитальный ремонт дымовой трубы котельной с. Парзи на сумму 209,840тыс.руб. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-2 до ТК-3 в д. Адам 580,910тыс.руб. Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Глазовская в д. Штанигурт на сумму 144,158 тыс.руб. Капитальный ремонт тепловой изоляции участка тепловой сети по ул. Школьная в с. Понино на сумму 67,677 тыс.руб. Капитальный ремонт запорной арматуры в котельной с. Понино на сумму 50,979 тыс.руб. Капитальный ремонт сетевых насосов в котельной с. Понино Понино на сумму 45,960 тыс.руб. | |  | |
| 07 | 2 | 03 | 3 | Актуализация схем теплоснабжения | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Утвержденная схема теплоснабжения | | Схемы теплоснабжения разработаны и утверждены во всех поселениях ( 11 поселений) размещены на официальном портале Муниципальное Образование " Глазовский район " http://glazrayon.ru  Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны и утверждены во всех поселениях (11 поселений) размещены на официальном портале Муниципальное Образование " Глазовский район " http://glazrayon.ru.. | |  | |
| 07 | 3 | 04 | 4 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения | |  | |  | |
| 07 | 3 | 05 | 5 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | | Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Юкаменская в д. Штанигурт на сумму 350,0 тыс.руб. Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул. Восточная в д. Верхний Сепычна сумму 200,0 тыс.руб. Капитальный ремонт артезианской скважины № б/н в д. Верхний Сепыч Гна сумму 149,250 тыс.руб. Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Мира в д. Золотаревона сумму 75,00 тыс.руб. Капитальный ремонт участков водопровода под автомобильной дорогой (Глазов-Понино-Зотово)-Люм км 10+400, 10+700 в д. Верхняя Слудкана сумму 141,0 тыс.руб. Замена ЭВЦ5-6,3-80; ЭВЦ6-6,3-85-6 штук;  Замена водопроводных сетей в 2016 году более 850,0м. | |  | |
| 07 | 3 |  |  | Подпрограмма Благоустройство и охрана окружающей среды |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 07 | 3 | 01 | 1 | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов. | Управляющие компании и сельскохозяйственные предприятия | | 2015-2020  годы | | В течение года (весенний субботник с 13 апреля по31 мая, осений с 24 августа по 25 сентября) | | Обеспечение экологической безопасности. | | На сегодняшний день на территориях МО «Октябрьское», «Адамское», «Качкашурское», «Парзинское», «Штанигуртское» сбор и вывоз ТКО с территории частного сектора и МКД производит ООО УК «ЭКО ДОМ». | |  | |
| 07 | 3 | 02 | 2 | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории района. | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года (весенний субботник с 13 апреля по31 мая, осений с 24 августа по 25 сентября) | | Обеспечение экологической безопасности. | | Прием и утилизацию ТБО осуществляет организации ООО «Эколог»» на специализированном полигоне.  Услуги по приему макулатуры, отходов стекла и полиэтилена от населения оказывают ИП Каркин Д.В. (Красногорский тракт, 5), ИП Кондратьева Е.А. (ул. Сулимова, 35). Алюминиевые банки из-под напитков принимаются на ИП Проворотовым К.В. (ул. Юкаменской, 33) | |  | |
| 07 | 3 | 03 | 3 | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» в сфере благоустройства. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района | | Проведен весенний и осенний месячник по санитарной очистке на территории Глазовского района | |  | |
| 07 | 3 | 04 | 4 | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Проведение акций по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории района | | Проведена акция по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории района | |  | |
| 07 | 3 | 05 | 5 | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории района и благоустройства | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территориирайона и благоустройства | | Проведена акциия «Дни защиты от экологической опасности -2016». | |  | |
| 07 | 3 | 06 | 6 | Отлов и содержание безнадзорных животных (выполнение государственных полномочий) | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Безопасность жителей района | | Выполнено за 2016 год 76 собак на 60,8 тыс.руб. | |  | |
| **07** | **4** |  |  | **Подпрограмма Развитие транспортной системы** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 07 | 4 | 01 | 1 | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Глазовского района. | | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Удовлетворение потребности населения в пригородных перевозках. | | Удовлетворение потребности населения в пригородных перевозках, полномочия по организации маршрутов регулярных перевозок по Глазовскому району с мая 2016 года переданы на уровень Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР | |  | |
| 07 | 4 | 02 | 2 | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок. | | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение уровня комфорта населения, оптимизация транспортного потока по дорогам района в части рейсовых автобусов. | | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок проводилось с МО Кожильское, МО Гулековское,ь МО Парзинское, МО Понинское, МО Адамское, МО В.Богатырское.  МО Ураковское | |  | |
| 07 | 4 | 03 | 3 | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение уровня комфорта и безопасности пассажирских перевозок. | | Осуществление контроля для корректировки количества выездов пассажирских перевозок по маршруту Глазов-Удмуртские Ключи-Тукбулатово | |  | |
| 07 | 4 | 04 | 4 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | | В течение 2016 года было организованно содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Организовывались проверки состояния автомобильных дорог. | |  | |
| 07 | 4 | 05 | 5 | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение безопасности дорожного движения. | | Установлено 1 (один) остановочный павильон в д. Полдарай | |  | |
| 07 | 4 | 06 | 6 | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения. | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Приведение технической документации в соответствии с действующим законодательством. | | Заявка на приобретение аукциона на выполнение технических планов и постановку на кадастровый учет автомобильных дорог | |  | |