**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы

«**Муниципальное хозяйство» на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | | Темп роста к уровню прошлого года, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | | |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год)  2015 год | | план на конец отчетного (текущего) года  2016 год | | факт на конец отчетного периода  2016 г | |
| МП | Пп |
| **07** | **1** |  | Территориальное развитие градостроительство и землеустройство муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Наличие утвержденной Схемы территориального планирования | да/нет | да | | да | | да | | нет | | нет | | 100 | |  | | |
|  |  | 2 | Доля разработанных и утвержденных Генеральных планов сельских поселений | процент | 91 | | 91 | | 91 | | 0 | | 0 | | 100 | |  | | |
|  |  | 3 | Доля площади территории района, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории района | процент | 2 | | 3 | | 2,5 | | -0,5 | | 50 | | 25 | |  | | |
|  |  | 4 | Доля площади территории района, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади территории района | процент | 5 | | 8 | | 5 | | -3 | | 100 | | 0 | |  | | |
|  |  | 5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 23,4 | | 23,6 | | 23,6 | | 0 | | 0 | | 0,8 | |  | | |
|  |  | 6 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год | кв. м | 0,45 | | 0,46 | | 0,46 | | 0 | | 0 | | 2,1 | |  | | |
|  |  | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 7 | | 7,3 | | 7,3 | | 0 | | 0 | | 4,1 | |  | | |
|  |  | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 5 | | 5,4 | | 5 | | -0,4 | | 100 | | 0 | |  | | |
|  |  | 9 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |
|  |  | 10 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | кв. м | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |
|  |  | 11 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района | тыс. руб. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |
| **07** | **2** |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процентов | 60 | | 55 | | 55 | | 0 | | 100 | | 91,6 | |  | | |
| 2 | Количество инцидентов на системах теплоснабжения | единиц | 7 | | 7 | | 5 | | -2 | | 71,4 | | 71,4 | |  | | |
| 3 | Износ сетей электроснабжения | процентов | 50 | | 50 | | 50 | | 0 | | 100 | | 100 | |  | | |
| 4 | Количество инцидентов на системах электроснабжения | единиц | 7 | | 5 | | 2 | | -3 | | 40 | | 285 | |  | | |
| 5 | Количество заявок на подключение к электрическим сетям, неудовлетворенных в установленный срок | единиц | 8 | | 6 | | 2 | | -4 | | 33,3 | | 25 | |  | | |
|  |  | 6 | Износ сетей холодного водоснабжения | процентов | 70 | | 65 | | 65 | | 0 | | 100 | | 92,8 | |  | | |
|  |  | 7 | Количество инцидентов на | единиц | 20 | | 15 | | 15 | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | системах холодного водоснабжения |  |  | |  | |  | | 0 | | 100 | | 75 | |  | | |
|  |  | 8 | Количество инцидентов на канализационных сетях | единиц | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 100 | | 100 | |  | | |
|  |  | 9 | Износ сетей водоотведения | процентов | 80 | | 80 | | 80 | | 0 | | 100 | | 100 | |  | | |
| **07** | **3** |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество образованных в отчетном периоде несанкционированных свалок | единиц | 28 | | 30 | | 30 | | 0 | | 0 | | 107,14 | |  | | |
| 2 | Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района, от общей площади района | процент | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0 | | 100 | |  | | |
| 3 | Количество вывезенного мусора после уборки территории населенных пунктов в период проведения месячника по санитарной очистке на полигон ТБО | куб.м. | 1050 | | 1200 | | 1000 | | 0 | | 0 | | 95,24 | |  | | |
| 4 | Количество благоустроенных мест общего пользования района | единиц | 8 | | 10 | | 10 | | - | | - | | 125 | |  | | |
| 5 | Отлов беспризорных, бездомных животных | единиц | 102 | | 76 | | 76 | | 0 | | 0 | | 74,5 | |  | | |
| **07** | **4** |  | Развитие транспортной системы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района. | | | процент | | 1,78 | | 1,72 | | 1,72 | | 0 | | 100 | | 96,63 |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | процент | | 35,17 | | 35,05 | | 35,05 | | 0 | | 100 | | 99,66 |  |
| 3 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | км | | 0,10 | | 0,20 | | 0 | | -0,20 | | - | | 200,0 |  |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | км | | 0,3 | | 0,3 | | 0 | | -0,3 | | - | | 100,0 |  |
| 5 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | | единиц | | 10 | | 30,00 | | 0 | | -30,0 | | - | | 300,0 |  |