**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы **«Муниципальное хозяйство**

**муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы»**

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | | Достигнутый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **1** |  |  | **Подпрограмма**  **Территориальное развитие градостроительство и землеустройство** |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **07** | **1** | 01 | 1 | **Разработка документов территориального планирования, проектов планировки территории, генеральных планов** | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течении года | | Разработка документов территориального планирования | | Разработаны проекты внесения изменений в генеральные планы МО «Адамское», «Штанигурское», «Гулековское», «Ураковское», «Понинско», «Верхнебогатырское»; разработан проект Генерального плана и проект внесения изменений в ПЗЗ МО«Парзинское»  Разработаны проекты внесения изменений в ПЗЗ МО «Штанигурское», «Адамское», «Ураковское», «Гулековское» | |  |
| **07** | **1** | 02 |  | **Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течении года | | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | | Оказано 155 услуг | |  |
| **07** | **1** | 03 |  | **Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течении года | | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | | Оказано 14 услуг | |  |
| **07** | **1** | 04 | 1 | **Подготовка градостроительного плана земельного участка по инициативе органа местного самоуправления** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течении года | | Постановление Администрации МО "Глазовский район" | | Оказано 0 услуг | | Обращений не поступало |
| **07** | **1** | 04 | 2 | **Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течении года | | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | | Оказано 148 услуг | |  |
| **07** | **1** | 05 |  | **Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»** | Администрации сельских поселений Глазовского района | | 2015-2020  годы | | В течении года | | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | | Оказано 3 услуги | |  |
| **07** | **1** | 06 |  | **Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»** | Администрации сельских поселений Глазовского района | | 2015-2020  годы | | В течении года | | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | | Оказано 1 услуга | |  |
| **07** | **1** | 07 |  | **Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования». Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией МО «Глазовский район»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течении года | | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | | Оказана 0 услуг | | Обращений не поступало |
| **07** | **1** | 08 |  | **Оказание муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости в районе»** | Администрации сельских поселений Глазовского района | | 2015-2020  годы | | В течении года | | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | | Оказано 2535 услуг | |  |
| **07** | **1** | 09 |  | **Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Глазовский район»** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течении года | | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Глазовский район» | | Ведётся сбор данных картографических материалов, ведется реестр оказанных услуг | |  |
| **07** | **1** | 10 |  | **Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Глазовский район».** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течении года | | Предоставление сведений | | Оказано 232 услуг | |  |
| **07** | **01** | 11 |  | **Организация и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Генеральные планы сельских поселений, Правил землепользования и застройки сельских поселений, иным вопросам градостроительства и землеустройства** | Администрации сельских поселений Глазовского района | | 2015-2020  годы | | В течении года | | Проведение публичных слушаний | | Проведено 14 публичных слушаний | |  |
| **07** | **01** | 12 |  | **Выполнение работ по изготовлению картопланов** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течении года | | Установление границ населенных пунктов | |  | |  |
| **07** | **01** | 13 |  | **Выполнение работ по ликвидации скотомогильников в документах территориального планирования** | Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район»  Администрации сельских поселений Глазовского района | | 2015-2020  годы | | В течении года | | ликвидации скотомогильников в документах территориального планирования | |  | |  |
| **07** | **2** |  |  | **Подпрограмма** Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 07 | 2 | 01 | 1 | Выявление инженерных коммуникаций в границах района без хозяина, регистрация прав собственности на них и организация управления такими объектами; | Администрация муниципального образования "Глазовский район" отдел имущественных отношений | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах района, регистрация прав собственности, передача в аренду или концессию эксплуатирующим организациям | |  | |  |
| 07 | 2 | 02 | 2 | Организация подготовки коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду (разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду; реализация плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду) | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | ежегодно до 15 сентября | | План мероприятий, утверждается распоряжением Администрации муниципалдьного образования "Глазовский район" | | Объём финансирования из бюджета УР в сфере жилищно-коммунального комплекса составил в 2018 году 2774,3 тыс. рублей. Произведен капитальный ремонт участков тепловых сетей ( с. Понино, ул. Первомайская, д.Курегово и в д.Адам), приобретены котлы для котельных в д. Трубашур и д. Курегово, приобретен насос для 1капитального ремонта артезианской скважины в д. Азамай, заменено 600 метров тепловых сетей в д. Пусошур и в д. Дондыкар. | |  |
| 07 | 2 | 03 | 3 | Актуализация схем теплоснабжения | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Утвержденная схема теплоснабжения | | Схемы теплоснабжения разработаны и утверждены во всех поселениях ( 11 поселений) размещены на официальном портале Муниципальное Образование " Глазовский район " http://glazrayon.ru  Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны и утверждены во всех поселениях (11 поселений) размещены на официальном портале Муниципальное Образование " Глазовский район " http://glazrayon.ru.. | |  |
| 07 | 3 | 04 | 4 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения | | Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны и утверждены во всех поселениях (11 поселений) размещены на официальном портале Муниципальное Образование " Глазовский район " http://glazrayon.ru.. | |  |
| 07 | 3 | 05 | 5 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | | 1.Капитальный ремонт участка тепловой сети в с. Понино по ул. Первомайской.  На приобретение и поставку материала для ремонта теплотрассы денежные средства в сумме 557,100 тыс. руб. поступили из бюджета УР, работы по ремонту теплотрассы выполнены силами теплоснабжающей организации ООО «Теплоресурс», в счет арендной платы. 2.Капитальный ремонт участков тепловой сети в д.Курегово и в д.Адам на сумму 566,000 тыс. руб., работы выполнены силами теплоснабжающей организации ООО «Свет» в д. Курегово, в д. Адам силами ООО «Теплоресурс» деньги поступили из бюджета УР.  3. Приобретено 3- котла КВ-0,8Т для котельной в д. Трубашур (2 котла) и д. Курегово (1 котел) на сумму 1 634, 800 руб. деньги поступили из бюджета УР.  4. Предприятием ООО «Свет» за счет собственных средств заменено 400 метров тепловых сетей в 2-х трубном исполнении в д. Пусошур и 200 метров тепловых сетей в 2-х трубном в д. Дондыкар. | |  |
| **07** | **3** |  |  | **Подпрограмма** Благоустройство и охрана окружающей среды |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 07 | 3 | 01 | 1 | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов. | Управляющие компании и сельскохозяйственные предприятия | | 2015-2020  годы | | В течение года, весенний субботник с 13 апреля по31 мая | | Обеспечение экологической безопасности. | | В 2018 году на территориях МО «Октябрьское», «Адамское», «Качкашурское», «Парзинское», «Штанигуртское» сбор и вывоз ТКО с территории частного сектора и МКД производит ООО УК «ЭКО ДОМ». | |  |
| 07 | 3 | 02 | 2 | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории района. | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года, весенний субботник с 13 апреля по31 мая | | Обеспечение экологической безопасности. | | Прием и утилизацию ТБО осуществляет организации ООО «Эколог»» на специализированном полигоне.  Услуги по приему макулатуры, отходов стекла и полиэтилена от населения оказывают ИП Каркин Д.В. (Красногорский тракт, 5), ИП Кондратьева Е.А. (ул. Сулимова, 35). Алюминиевые банки из-под напитков принимаются на ИП Проворотовым К.В. (ул. Юкаменской, 33) | |  |
| 07 | 3 | 03 | 3 | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» в сфере благоустройства. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района | | Проведен весенний и осенний месячник по санитарной очистке на территории Глазовского района | |  |
| 07 | 3 | 04 | 4 | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Проведение акций по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории района | | Проведена акция по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории района | |  |
| 07 | 3 | 05 | 5 | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории района и благоустройства | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территориирайона и благоустройства | |  | |  |
| 07 | 3 | 06 | 6 | Отлов и содержание безнадзорных животных (выполнение государственных полномочий) | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Безопасность жителей района | | Выполнено за 2018 год 70 собак на 56,0тыс.руб. | |  |
| **07** | **4** |  |  | **Подпрограмма Развитие транспортной системы** | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 07 | 4 | 01 | 1 | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Глазовского района. | | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Удовлетворение потребности населения в пригородных перевозках. | | Удовлетворение потребности населения в пригородных перевозках, полномочия по организации маршрутов регулярных перевозок по Глазовскому району с мая 2016 года переданы на уровень Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР |  |
| 07 | 4 | 02 | 2 | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок. | | Администрации сельских поселений Глазовского района Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение уровня комфорта населения, оптимизация транспортного потока по дорогам района в части рейсовых автобусов. | | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок проводилось с МО Кожильское, МО Гулековское, МО Парзинское, МО Понинское, МО Адамское, МО В.Богатырское.  МО Ураковское |  |
| 07 | 4 | 03 | 3 | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение уровня комфорта и безопасности пассажирских перевозок. | |  |  |
| 07 | 4 | 04 | 4 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | | В течение 2018 года было организованно содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Организовывались проверки состояния автомобильных дорог. |  |
| 07 | 4 | 05 | 5 | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Повышение безопасности дорожного движения. | |  |  |
| 07 | 4 | 06 | 6 | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения. | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | 2015-2020  годы | | В течение года | | Приведение технической документации в соответствии с действующим законодательством. | |  |  |