**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДАМСКОЕ»**

**«АДАМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**21 марта 2011 года № 19**

**д. Адам**

**Об организации противопаводковых мероприятий**

**на территории муниципального образования**

**«Адамское» в 2011 году**

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2011 году **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать противопаводковую комиссию в составе:

Растегаев К.С. – Глава муниципального образования «Адамское», председатель комиссии

Члены комиссии:

Малых В.С. – мастер ООО «Регионресурсы» (по согласованию)

Поздеев А.А. – директор ДЮСШ (по согласованию)

Арафаилов П.П. – директор МОУ «Адамская СОШ» (по согласованию)

Третьякова Г.А. – заведующая Адамским ФАП

1. Привлекать в качестве членов комиссии старост улиц и населенных пунктов.
2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на весенний период

2011года.

1. Провести заседание КЧС по организации работ при возникновении ЧС.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования, немедленно докладывать противопаводковой комиссии об угрозе разрушения или разрушениях, нанесенных паводком жилью, производственным, хозяйственным помещениям, мостам, дорогам, гидротехническим сооружениям, инженерным сетям.

6. Контроль за данным постановлением возлагаю на себя.

**Глава муниципального образования**

**«Адамское» К.С. Растегаев**

**Утвержден**

**Постановлением Главы МО**

**«Адамское»**

**№ 18 от 21.03.2011 года**

**План противопаводковых мероприятий на весенний период 2011 года**

**на территории муниципального образования «Адамское»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **исполнители** |
| 1 | Создать на территории поселения противопаводковую комиссию | 21.03. 2011 | Растегаев К.С. |
| 2. | Провести заседание КЧС | 24.03.2011 | Растегаев К.С. |
| 3. | Провести заседание сельского комитет | 24.03.2011 | Растегаев К.С. |
| 4. | Организовать дежурство в паводковый период | апрель | Руководители учреждений, старосты |
| 5. | Создать запас необходимых продуктов для жителей поселения | постоянно | Глазовское Райпо |
| 6. | Рекомендовать по всем населенным пунктам проводить работы по отводу воды от жилых домов | апрель | Главы хозяйств |
| 7. | Провести необходимые работы по восстановлению разрушенных или поврежденных объектов | постоянно | Руководители учреждений |
| 8. | Очистить дренажные стоки и мостки по улицам | апрель | Противопаводковая комиссия |
| 9. | Ограничить движение транспортных средств (грузовых автомобилей и тракторов всех марок) по дорогам местного значения, расположенных в границах поселения | С 12 апреля на срок 30 дней | Противопаводковая комиссия,  старосты |
| 10 | Откачивание воды с подвалов затапливаемых помещений мотопомпой | Апрель- май | Растегаев К.С.  Малых В.С.  Ельцов О.А. |
| 11 | Приобретение дежурного инвентаря (лопаты, веревки, ведра) | март | Растегаев К.С. |
| 12 | Уборка дров, пиломатериала и автотранспорта с придорожной полосы | постоянно | Главы хозяйств |
| 13 | Своевременная уборка снега с крыш учреждений и домов | март | Руководители учреждений, главы хозяйств |