**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДАМСКОЕ»**

**«АДАМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14 апреля 2011 года № 24**

**д. Адам**

**О проведении в муниципальном образовании**

**«Адамское» мероприятий по санитарной очистке**

**и благоустройству территории сельского поселения**

**в 2011 году**

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, улучшения очистки улиц, дворовых территорий от грязи и мусора, наведения чистоты и порядка на территории поселения «Адамское» **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. В период с 15 апреля по 30 июня 2011 года провести двухмесячник по санитарной очистке и обеспечению противопожарной безопасности в населенных пунктах МО «Адамское».

2. Для руководства и контроля за ходом месячника создать рабочую группу в составе:

Растегаев К.С. - Глава муниципального образования «Адамское»

Семенова Л.Л. – главный специалист- эксперт Администрации МО «Адамское»

Арафаилов П.П.- директор МОУ «Адамскоя СОШ» (по согласованию)

Нуриахметова Е.А. – директор МУК «Адамский ДЦ»

Поздеев А.А. – директор ДЮСШ (по согласованию)

Третьякова Г.А. – заведующая Адамским ФАП (по согласованию)

Депутаты МО «Адамское», старосты улиц, населенных пунктов, домов.

3. Утвердить план мероприятий по благоустройству, санитарной очистке населенных пунктов муниципального образования «Адамское» на 2011 год (приложение № 1).

4. Утвердить Положение «О конкурсе на звание «Самая чистая и благоустроенная территория- 2011» (приложение № 2).

5. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса «Самая чистая и благоустроенная территория- 2011» (приложение № 3).

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава муниципального образования**

**«Адамское» К.С. Растегаев**

Приложение № 1

к постановлению Главы МО

от 14.04.2011 № 24

**ПЛАН**

**по благоустройству, санитарной очистке населенных пунктов**

**муниципального образования «Адамское» на 2011 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | наименование мероприятий | сроки | ответственные |
| 1 | Подготовить и довести план по благоустройству до исполнителей | до 20 апреля | Семенова Л.Л. |
| 2. | Провести собрания по населенным пунктам, улицам по вопросам благоустройства, противопожарной безопасности | Апрель - май | Растегаев К.С., старосты |
| 3. | Заседания сельского комитета | 1 раз в кв. | Растегаев К.С. |
| 4. | Провести субботники по санитарной очистке территорий улиц, производственных территорий, придомовых территорий.  Акция «Чистая деревня». | до 15.05. | руководители объектов, главы хозяйств |
| 5 | Провести встречи – беседы с учащимися старших классов «Наша любимая деревня» | до 05 апреля | Растегаев К.С. |
| 6. | Организация вывоза мусора на свалку ТБО | весь период |  |
| 7 | Организация ежегодных смотров:  - самая чистая и благоустроенная территория  - на лучший приусадебный участок среди пенсионеров; | весь период | оргкомитет |
| 8. | Подворные обходы, проверка территории объектов соц.-культ. быта, производственных территорий | весь период | Рабочая группа |
| 9. | Благоустройство территории и косметический ремонт памятника | май | Нуриахметова Е.А. |
| 10 | Обрезка живой изгороди у памятника павшим в годы войны | апрель | ДЮСШ, школа |
| 11. | Ремонт водопроводных колонок, осмотр и ремонт канализационных колодцев | весь период | МУП ЖКХ «Глазовский район» |
| 12. | Организация очистки кладбища | июнь | Сизова Г.В. |
| 13. | Организация очистки автобусных остановок | весь период | Дзюин В.Е. |
| 14 | Уборка обочин, очистка кюветов | Весь период |  |
| 15 | Уборка берега р. Чепца у д. Адам | июнь | Сунгурова О.А. |
| 16 | Вырубка сухостойных и угрожающих жизни деревьев | май | Растегаев К.С. |
| 17. | Посадка деревьев и кустарников.  Разбивка клумб.  Высадка цветочной рассады на клумбы. | май, сентябрь  июнь | главы хозяйств,  руководители учреждений |
| 18. | Подготовка прудов к зиме | сентябрь |  |
| 19. | Уборка несанкционированных свалок | весь период | главы хозяйств, старосты улиц |
| 20. | Складирование дров и стройматериала на своих территориях, уборка их с улицы | май | главы хозяйств |
| 21 | Ремонт палисадников, тротуаров.  Ремонт и обновление детских площадок. | летний период | главы хозяйств, руководители учреждений, домкомы, старосты |
| 22. | Организовать уборку территории у свалки ТБО | июнь | Растегаев К.С. |
| 23 | Конкурс рисунков «Мир вокруг нас» | До 30 мая | Васильева Е.В. |
| 24 | Книжная выставка «Русский лес – край чудес».  2011 год – Год леса. | май | Васильева Е.В. |
| 25 | Составление отчета об объемах выполненных работ по санитарной очистке территории поселения | Каждый понедельник | Семенова Л.Л. |
| 26. | Опубликование информации об участии территории в санитарной очистке и мероприятиях по благоустройству в СМИ | Весь период | Семенова Л.Л. |
| 27 | Провести контрольные проверки по санитарной очистке территорий | Весь период | Рабочая группа |

Приложение № 2

к постановлению Главы МО

от 14.04.2011 № 24

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о конкурсе на звание**  **«Самая чистая и благоустроенная территория- 2011».**

Конкурс проводится организационным комитетом по проведению Дней защиты от экологической опасности с 15 апреля по 30 июня 2011 года под девизом «Экология – Безопасность – Жизнь»

ЦЕЛИ КОНКУРСА:

* Привлечение населения к участию в благоустройстве;
* Повышение эстетического уровня территорий учреждений;
* Привлечение учреждений к мероприятиям по благоустройству;
* Приведение в надлежащий вид населенные пункты территории.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:

Учреждения, находящиеся на территории муниципального образования «Адамское».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1. Соблюдается чистота и санитарный порядок на территории учреждения.
2. Лучшее цветочное оформление и комплексное благоустройство территории.
3. Лучший дизайн территории.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА:

1. Итоги конкурса подводятся в сентябре 2011 года.
2. Звание «Самая чистая и благоустроенная территория– 2011» присваивается оргкомитетом.
3. Победителям вручается благодарственное письмо и ценный приз.

Приложение № 3

к постановлению Главы МО

от 14.04.2011 № 24

**СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА**

**Конкурса на звание**  **«Самая чистая и благоустроенная территория- 2011».**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель организационного комитета:** | |
| Растегаев К.С. | - Глава муниципального образования «Адамское» |
| **Члены организационного комитета:** | |
| Пинегина Р.Р. | - зам. начальника Управления образования Администрации муниципального образования «Глазовский район» |
| Осинкина А.В. | - житель д. Адам, пенсионерка |
| Филиппова О.В. | - житель д. Адам |
| Худякова С.И. | - житель д. Адам, пенсионерка |