**Форма 1.** **Сведения о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**1.1"Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  Изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | |
| **2018** | 2019 | | 2019 |
| МП | Пп | отчет | прогноз | | отчет |
| **27** | **0** |  | **Программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2024 годы"** | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения) | ед. | 13 | | 13 | 13 |
| 2 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | процент |  | |  |  |
| 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Кв.м | 20651 | | 20651 | 20651 |
|  |  | 4. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | процент | 5 | | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процент | 100 | | 100 | 100 |
|  |  | 6 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | процент | 43,6 | | 43,6 | 43,6 |

**Форма 1.** **Сведения о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**1.2 "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  Изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | | |
| **2018** | 2019 | 2019 |
| МП | Пп | отчет | прогноз | отчет |
| 27 | 0 | 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. | единиц | 0 | 1 | 1 |
| **27** | **0** | 2. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га | га | 0 | 0,15 | 0,15 |
| **27** | **0** | 3. | Общая площадь территории общего пользования, га | га | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| **27** | **0** | 4. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования по отношению к общей площади муниципальных территорий общего пользования, проценты | процент | 0 | 26 | 26 |
| **27** | **0** | 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя поселения, кв.м. | кв.м. | 0 | 1,04 | 1,04 |
| **27** | **0** | 6 | Доля и размер трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, проценты, рубли | процент | 0 | 9 | 9 |

**Форма 2.** **Перечень основных мероприятий муниципальной программы** **"Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **27** | **0** |  |  | **Программа "Формирование современной городской среды на территории МО «Октябрьское»** **на 2018-2024 годы"** | | | | |
| **27**  **27** | **0**  **0** | **01**  **F2** | **1** | Поддержка Государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ «Формирование современной городской среды» | Глава МО «Октябрьское» | 2018  2019-2024 | Обеспечение выполнения работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования в соответствии с адресным перечнем | Обеспечение выполнения работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования в соответствии с адресным перечнем |
| **27**  **27** | **0**  **0** | **02**  **F2** | **2** | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | Глава МО «Октябрьское»" | 2018  2019-2024 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным перечнем дворовых территорий | 100% |
| **27**  **27** | **0**  **0** | **03**  **F2** | **3** | Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий | Глава МО «Октябрьское» | 2018  2019-2024 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным перечнем дворовых территорий | 100% |
| **27**  **27** | **0**  **0** | **04**  **F2** | **4** | Информационно-разъяснительной работа среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | Глава МО «Октябрьское» | 2018  2019-2024 | Участие граждан , бизнеса в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | Участие граждан в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользовани |
| **27**  **27** | **0**  **0** | **05**  **F2** | **5** | Разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | Глава МО «Октябрьское» | 2018  2019-2024 | Принятие и внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | Принятие и внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» |
| **27**  **27** | **0**  **0** | **06**  **F2** | **6** | Утверждение (корректировка) правил благоустройства в соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству | Глава МО «Октябрьское» | 2018  2019-2024 | Приведение Правил благоустройства МО «Октябрьское» в соответствие с федеральными требованиями, вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству | Приведение Правил благоустройства МО «Октябрьское» в соответствие с федеральными требованиями, вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству |
| **27**  **27** | **0**  **0** | **07**  **F2** | **7** | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных  территорий общего пользования | Глава МО «Октябрьское» | 2018  2019-2024 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территорий общего пользования по адресу с.Октябрьский, ул.Наговицына, центральная площадь | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территорий общего пользования по адресу с.Октябрьский, ул.Наговицына, центральная площадь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 3. Финансовая оценка применений мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2024 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование меры муниципального регулирования** | **Показатель применения меры** | **Финансовая оценка результата, тыс. руб.** | | | | | | | **Краткое обоснование необходимости применения меры** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| **27** | **0** |  |  | **По программе "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2024 годы" финансовая оценка не предусмотрена.** | | | | | | | | | |

**Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации муниципальной программы**

| **Код аналитической программной классификации** | | | | **ГРБС** | **Наименование муниципальной услуги (работы)** | | **Наименование**  **показателя** | **Единица измерения** | **2018**  **год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024**  **год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |  |
| **27** | **0** |  |  |  |  | **По программе "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2024 годы" муниципальные задания не установлены.** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Октябрьское» на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории МО «Октябрьское» на 2018-2024 годы"**  **за 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наименование муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское на 2018-2024 годы"

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Октябрьское», тыс. рублей | | | Кассовые расходы к уточненному плану на 31 декабря отчетного года, %  к плану на отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на 1 января 2019 года | Уточненный план на 31 декабря 2019 года | Кассовое исполнение на 31 декабря 2019 года |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **27** |  |  |  | **"Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское на 2018-2024 годы"** | **всего** | 218 |  |  |  |  |  | 496,332 | 496,332 | 100 |
| **27** | **0** | **02** | **2** | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | Глава муниципального образования «Октябрьское» | 218 | 05 | 03 | 27002L5550 | 244 |  |  |  |  |
| **27** | **0** | **03** | **3** | Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий | Администрация муниципального образования "Глазовский район" Администрация МО «Октябрьское» | 218 | 05 | 03 | 27002L5550 | 244 |  |  |  |  |
| **27** | **0** | **F2** | **7** | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | Глава муниципального образования «Октябрьское» | 218 | 05 | 03 | 270F255550 | 244 | **496,332** | **496,332** | **496,332** | **100** |

**Форма 6.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию целей муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2024 годы" за счет всех источников финансирования за 2019 год**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |
| МП | Пп |
| **26** |  | **"Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2024 годы"** | **Всего** | 496,332 | 496,332 | 100 |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» | 496,332 | 496,332 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 471,515 | 471,515 | 100 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| прочие межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования ««Октябрьское»» | 24,817 | 24,817 | 100 |
| иные источники | 0 | 0 |  |

**Форма 7.** [**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных изменениях в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории МО «Октябрьское»**  **на 2018-2022 годы" за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Октябрьское» | 12 февраля 2019 года | №8 |  |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Октябрьское» | 25 марта 2019 года | №14.1 | Внесены изменения по итогам Соглашения по предоставлению субсидии. |