**Форма 1.** **Сведения о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Понинское" на 2018-2022 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | |
| 2017 год | 2018 | 2018 |
| МП | Пп | отчет | прогноз | отчет |
| **27** | **0** |  | **Программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Понинское" на 2018-2022 годы"** | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения) | ед. | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | процент |  |  |  |
| 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Кв.м | 280,0 | 359,6 | 359,6 |
|  |  | 4. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | процент |  |  |  |
|  |  | 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процент | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 6 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | процент | 6,4 | 7,7 | 7,7 |

**Форма 2.** **Перечень основных мероприятий муниципальной программы** **"Формирование современной городской среды на территории МО "Понинское" на 2018-2022 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **27** | **0** |  |  | **Программа "Формирование современной городской среды на территории МО «Понинское»** **на 2018-2022 годы"** | | | | |
| **27** | **0** | **01** |  | Поддержка Государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ «Формирование современной городской среды» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) | Глава МО «Понинское» | 2018-2022 | Обеспечение выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с адресным перечнем | Обеспечение выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с адресным перечнем |
| **27** | **0** | **02** |  | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | Глава МО «Понинское» | 2018-2022 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным перечнем дворовых территорий | 100% |
| **27** | **0** | **03** |  | Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий | Глава МО «Понинское» | 2018-2022 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным перечнем дворовых территорий | 100% |
| **27** | **0** | **04** |  | Информационно-разъяснительной работа среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | Глава МО «Понинское» | 2018-2022 | Участие граждан , бизнеса в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | Вклад граждан 5% |
| **27** | **0** | **05** |  | Разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | Глава МО «Понинское» | 2018-2022 | Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
| **27** | **0** | **06** |  | Утверждение (корректировка) правил благоустройства в соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству | Глава МО «Понинское» | 2018-2022 | Приведение Правил благоустройства МО «Понинское» в соответствие с федеральными требованиями, вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству | Приведение Правил благоустройства МО «Понинское» в соответствие с федеральными требованиями, вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству |

**Форма 3. Финансовая оценка применений мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Понинское" на 2018-2022 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование меры муниципального регулирования** | **Показатель применения меры** | **Финансовая оценка результата, тыс. руб.** | | | | | **Краткое обоснование необходимости применения меры** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| **27** | **0** |  |  | **По программе "Формирование современной городской среды на территории МО "Понинское" на 2018-2022 годы" финансовая оценка не предусмотрена.** | | | | | | | |

**Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации муниципальной программы**

| **Код аналитической программной классификации** | | | | **ГРБС** | **Наименование муниципальной услуги (работы)** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |  |
| **27** | **0** |  |  |  | **По программе "Формирование современной городской среды на территории МО "Понинское" на 2018-2022 годы" муниципальные задания не установлены.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Понинское» на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории МО «Понинское» на 2018-2022 годы" за 2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | | Расходы бюджета муниципального  образования, тыс.руб | | | | | Кассовые расходы к уточненному плану на 31 декабря отчетного года, % к плану на отчетный год | |
| МП | Пп | ОМ | М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | | План на 1 января отчетного года | Уточненный план на 31 декабря отчетного года | | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | |
| **27** |  |  |  | **Программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Понинское» на 2018-2022 годы"** | **Всего** |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
| Глава МО «Понинское» | **218** |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
| **27** | **0** | **02** |  | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | Глава МО «Понинское» | 218 | 05 | 03 | 27002L5550 | 244 | | 5,714 | 571,4 | | 571,4 | | 100 | |
| **27** | **0** | **03** |  | Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территории | Глава МО «Понинское» | 218 | 05 | 03 | 27003L5550 | 244 | |  | 61,731 | | 61,731 | | 100 | |

**Форма 6.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию целей муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Понинское" на 2018-2022 годы" за счет всех источников финансирования за 2018 год**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |
| МП | Пп |
| **27** |  | **"Формирование современной городской среды на территории МО "Понинское" на 2018-2022 годы"** | **Всего** | 633,131 | 633,131 | 100 |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 571,400 | 571,400 | 100 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| прочие межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования ««Понинское»» | 30,074 | 30,074 | 100 |
| иные источники | 31,657 | 31,657 | 100 |

**Форма 7.** [**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных изменениях в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории МО «Понинское»**  **на 2018-2022 годы" за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Понинское» | 30 марта 2018 | №16 |  |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Понинское» | 05 апреля 2018 | №18 |  |