АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «УРАКОВСКОЕ»
ГЛАЗОВСКОГО  РАЙОНА  УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ  РЕСПУБЛИКАЫСЬ  ГЛАЗОВ  РАЙОНЛЭН  «УРАК»  МУНИЦИПАЛ

КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Главы муниципального образования «Ураковское»

- от 26.03.2007 г.                                                                                                         № 15

Об организации противопаводковых

работ на территории МО «Ураковское»

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2007 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать противопаводковую комиссию в составе:

Председатель комиссии: Бабинцева Т.В. – Глава МО «Ураковское»;

Заместители председателя комиссии:

Жигалов А.В. – генеральный директор ООО «Сепыч»,

Охотникова Н.П. – и.о. председателя СПК «Надежда».

Члены комиссии:

Волков А.В. – главный инженер СПК «Надежда»,

Корепанов В.Н. – зав. гаражом и ремонтной мастерской ООО «Сепыч»,

Болтачева А.В. - главный  зоотехник ООО «Сепыч»,

Никитин А.В. – бригадир деревни Кочишево,

Файзулин Л. Г.- бригадир деревни Тат. Парзи,

Жуйков В.Г.- староста д. Удм.Парзи,

Баженова Р.А. – главный зоотехник СПК «Надежда»,

Калашникова О.Г. – бригадир комплексной бригады Пусошур,

Леонтьева Л.М. – бригадир комплексной бригады Ураково,

Горбушина Н.А. – бригадир комплексной бригады Отогурт.

- План работы комиссии по борьбе с паводками на весенний период 2007 года утвердить.

- Руководителям ООО «Сепыч» Жигалову А.В. и и.о. председателя СПК «Надежда» Охотниковой Н.П. рекомендовать обеспечение постоянной готовности  техники для ведения аварийно- спасательных работ и создание необходимых запасов кормов и других материалов для обеспечения нормальной работы на период возможного ограничения движения по дорогам.

- Руководителям подразделений осуществлять постоянный контроль за состоянием дорог, зданий, сооружений, отводом паводковых вод.

- Директорам муниципальных образовательных учреждений Касимовой Л.А., Зянкину Э.Г., Ушаковой С.В. предложить вести разъяснительную работу среди учащихся и детей по безопасному поведению на водоёмах.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Ураковское»                                                        Т.В.Бабинцева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

муниципального образования

«Ураковское» № 15 от 26.03.2007г.

П Л А Н

работы противопаводковой комиссии

на весенний период 2007 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание противопаводковых комиссии в ООО «Сепыч» и СПК «Надежда». | до 27.03.2006 | Жигалов А.В. Охотникова Н.П. |
| 2. | Проведение совещания членов противопаводковых комиссий, распределение обязанностей и планирование работы в них. | до 29.03.2006 | Бабинцева Т.В. |
| 3. | Провести контрольный осмотр состояния дорог, мостов, плотин и других объектов. | до 31.03. 2006 | Члены комиссии |
| 3. | Организовать наблюдение за уровнем воды в водоёмах, а в период паводка дежурство на объектах подверженных его воздействию, подготовить водотоки и кюветы дорог в населенных пунктах | весь период весеннего паводка | Члены комиссии, заведующие учреждениями |
| 4. | Организовать дежурство в паводковый период в помещении администрации МО и на объектах | весь период | Бабинцева Т.В. |
| 5. | Организовать пропуск весеннего паводка на прудах хозяйства. | весь период | Корепанов В.Н. Михайлов В.А. Волков А.В. |
| 6. | Обеспечить постоянную готовность техники, предназначенной для ведения аварийно-спасательных работ, её современное прибытие к месту | весь период | Корепанов В.Н. Волков А.В. |
| 7. | Обеспечить грубыми и сочными кормами на время бездорожья все животноводческие фермы | до 31.03.2006 | Главные зоотехники ООО «Сепыч» и СПК «Надежда» |
| 8. | Подготовить запас необходимых материальных средств для возможного ремонта поврежденных участков на объектах и обеспечения жизнедеятельности населения | до 31. 03.2006 | БабинцеваТ.В. Жигалов А.В. Охотникова Н.П. |

ГРАФИК

дежурства в паводковый период Администрации

муниципального образования «Ураковское»

| Дата дежурства | Ф.И.О. дежурного | Должность | Место дежурства | Номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.04. | Бабинцева Татьяна Вениаминовна | Глава МО | Администрация МО | 90-738 8 904 83 83 023 |
| 10.04. | Бабинцева Татьяна Вениаминовна | Глава МО | Администрация МО | 90-738 8 904 83 83 023 |
| 11.04. | Бабинцева Татьяна Вениаминовна | Глава МО | Администрация МО | 90-738 8 904 83 83 023 |
| 12.04. | Мышкина Ольга Леонидовна | Главный специалист Администрации МО | д.Удм.Парзи | 90-854 |
| 13.04. | Чупин Юрий Николаевич | Водитель Администрации МО | д.Кочишево | 90-700 |
| 14.04. | Мышкина Ольга Леонидовна | Главный специалист Администрации МО | д.Удм.Парзи | 90-854 |
| 15.04. | Мышкина Ольга Леонидовна | Главный специалист Администрации МО | д.Удм.Парзи | 90-854 |
| 16.04. | Пономарева Светлана Васильевна | Главный специалист Администрации МО | д.Пусошур | 98-812 |
| 17.04. | Пономарева Светлана Васильевна | Главный специалист Администрации МО | д.Пусошур | 98-812 |
| 18.04. | Пономарева Светлана Васильевна | Главный специалист Администрации МО | д.Пусошур | 98-812 |
| 19.04. | Чупин Юрий Николаевич | Водитель Администрации МО | д.Кочишево | 90-700 |
| 20.04 . | Чупин Юрий Николаевич | Водитель Администрации МО | д.Кочишево | 90-700 |