# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «КАЧКАШУРСКОЕ»

# «КАЧКАШУР»

# МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2021 года                                                                                       № 8

Об организации  противопаводковых

работ на территории муниципального

образования «Качкашурское»

В целях обеспечения безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуации в период весеннего паводка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать противопаводковую комиссию в составе:

| Волкова Е.В. | - Глава МО «Качкашурское» – председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Волкова Т.Е. | - Председатель СХПК «Пригородный» – заместитель председателя комиссии (по согласованию). |
| Члены комиссии: |  |

- Корякин В.И. – директор МОУ «Качкашурская СОШ» (по согласованию).

- Баженов В.Н. – главный инженер СХПК «Пригородный» (по согласованию).

- Данилова Т.Л. – заведующая Качкашурским ФАП (по согласованию).

- Перевощиков В.Л.- староста д. Умск (по согласованию).

- Поздеева С.Г.- староста д. Б. Лудошур (по согласованию).

- Зорин С.В. -  член ДНД  (по согласованию).

1. Утвердить план работы противопаводковой комиссии на весенний период 2021 года.

2. Утвердить график дежурства в паводковый период сотрудников Администрации муниципального образования «Качкашурское» (приложение 2);

3.   Председателю СХПК «Пригородный» рекомендовать обеспечение постоянной готовности  техники для ведения аварийно-спасательных работ и создание необходимых запасов кормов и других материалов для обеспечения нормальной работы на период возможного ограничения движения по дорогам;

4. Рекомендовать руководителям подразделений осуществлять постоянный контроль за состоянием дорог, зданий, сооружений, отводом паводковых вод и незамедлительно докладывать в противопаводковую комиссию об угрозе разрушения или разрушениях, нанесенных паводком жилью, производственным и хозяйственным помещениям, мостам, дорогам, гидротехническим сооружениям и инженерным сетям;

5.	Директору  МОУ «Качкашурская СОШ» предложить вести разъяснительную работу среди учащихся и детей по безопасному поведению на водоёмах;

6.	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Качкашурское»                                                                                       Е.В. Волкова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

МО «Качкашурское»

от  05.02.2021 г. № 10

П Л А Н

работы противопаводковой комиссии МО «Качкашурское»

на весенний период 2021 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию, провести инструктаж по подготовке водоемов к приему и пропуску паводков. | до 05.03. | Глава МО |
| 2. | Провести совещание членов противопаводковой комиссии, распределить обязанности и составить план работы. | до 05.03. | Глава МО |
| 3. | Провести контрольный осмотр состояния дорог, мостов, плотин и других объектов. | до 05.03. | Члены комиссии |
| 4. | Организовать наблюдение за уровнем воды в водоёмах, а в период паводка - дежурство на объектах, подверженных его воздействию. | март, апрель | Члены комиссии, руководители учреждений (по согласованию) |
| 5 | Очистить от мусора стоки придорожных канав. | до 01.04. | Руководители учреждений (по согласованию), старосты |
| 6. | Организовать пропуск весеннего паводка на прудах: организовать работу по очистке плотин и водосбросов от плавникового леса и мусора, вести наблюдение за уровнем воды. | март, апрель | Члены комиссии |
| 7. | Обеспечить постоянную готовность техники, предназначенной для ведения аварийно-спасательных работ, её своевременное прибытие к месту. | март, апрель | Председатель СХПК «Пригородный» (по согласованию) |
| 8. | осуществить мероприятия по проведению эвакуации населения из угрожаемых затоплением мест и организовать их расселение в безопасной зоне (при необходимости пункты ПВР); | при необходимости | Глава МО |
| 9. | Подготовить запас необходимых материальных средств для возможного ремонта поврежденных участков на объектах и обеспечения жизнедеятельности населения. | март | Председатель СХПК «Пригородный» (по согласованию) |
| 10. | Провести необходимые работы по восстановлению разрушенных или поврежденных объектов. | при необходимости | Глава МО |

Приложение 2

ГРАФИК

дежурства в паводковый период сотрудников Администрации

муниципального образования «Качкашурское»

| Дата дежурства | Ф.И.О. дежурного | Должность | Место дежурства | Номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.- 08.04 | Волкова Екатерина Владимировна | Глава МО | Администрация МО | р.т. 7-50-80 89128764033 |
| 09.04. – 15.04 | Осотова Ольга Анатольевна | Ведущий-специалист эксперт Администрации МО | Администрация МО | р.т. 7-50-80 89124600449 |
| 16.04. – 22.04 | Лумпова Ирина Алексеевна | делопроизводитель Администрации МО | Администрация МО | р.т. 7-50-80 89512094117 |
| 23.04. – 30.04 | Волкова Екатерина Владимировна | Глава МО | Администрация МО | р.т. 7-50-80 89128764033 |