| Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» |  | «Удмурт Элькунысь Глаз ёрос муниципал округ» муниципал кылдытэтысь депутатъёслэн Кенешсы |
| --- | --- | --- |

- РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального

хозяйства к работе в зимних условиях 2024-2025 годов

Принято

Советом депутатов муниципального образования

«Муниципальный округ Глазовский район

Удмуртской Республики» первого созыва                                             __сентября 2024 года

Заслушав информацию заместителя главы Администрации Глазовского района по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Д.Н.Целоусова «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2024-2025 годов», Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» РЕШИЛ:

Прилагаемую информацию «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2024-2025 годов»  принять  к сведению.

Председатель Совета депутатов муниципального

образования «Муниципальный округ

Глазовский район Удмуртской Республики»			     		С.Л. Буров

- г.Глазов

сентября 2024 года

№ __

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» первого созыва

от  __сентября 2024 г. № __

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в зимних условиях 2024-2025 годов

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Глазовского района к отопительному сезону 2024-2025 гг. осуществляется в соответствии с планом мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденным постановлением  Администрации Глазовского района № 1.205 от 01 июля 2022года (с изменениями от 01.06.2023 №1.91).

С ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями по дальнейшей координации в подготовке к отопительному сезону неоднократно проводились встречи, где обсуждались проблемные моменты  и принимались решения.

Руководителям структурных подразделений Администрации Глазовского района поручено обеспечить 100% готовность объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, получение паспортов готовности к осенне-зимнему периоду  2024-2025 гг. в соответствии с Правилами оценки готовности  к отопительному периоду:

-до 15 сентября 2024 г. – потребителями тепловой энергии;

-до 01 ноября 2024 г. – предприятиями и организациями коммунальной сферы;

-не позднее 15 ноября 2024 г. – муниципальным образованием.

На подготовку  выделены средства из Республики и района порядка 16 миллионов  рублей. На сегодняшний день выполнен ряд мероприятий, в том числе:

Капитальный ремонт тепловой сети на участке № 31 с. Октябрьский Глазовского района, стоимость составила 400 040 (Четыреста тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Произведена замена труб теплотрассы с. Понино 100 метров, заменен газовый котел в котельной.

Необходимо отметить, что вопрос теплоснабжения напрямую связан с вопросом водоснабжения, потому что котельные для выполнения своих функций должны бесперебойно обеспечиваться водой.

В настоящее время  прошли работы по капитальному ремонту участков сетей водоснабжения по следующим адресам:

- Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. Олимпийской, ул. Сясеговской в д. Золотарево на сумму 1 791 179 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча сто семьдесят девять) рублей 12 копеек).

- Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. Мира, ул. Советская в с. Дзякино, на сумму 3 000 300 (Три миллиона триста) рублей 03 копейки.

- Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. Береговая в д. Чура, на сумму 1 272 127 (Один миллион двести семьдесят две тысячи сто двадцать семь) рублей 22 копейки.

- Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. Южная в д. Кочишево, на сумму 1 589 658 (Один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 97 копеек.

- Капитальный ремонт системы водоснабжения д. Штанигурт Глазовского района Удмуртской Республики на сумму 4 576 477 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят семь).

- Приобретение материалов для капитального ремонта сетей водоснабжения в населенных пунктах Глазовского района Удмуртской Республики (водоразборные колонки, пожарные гидранты) на сумму 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

- Изготовление и поставка шкафов управления насосами для капитального ремонта артезианских скважин и каптажей в населенных пунктах Глазовского района Удмуртской Республики, на сумму 883 400 (Восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

- На стадии закупок проведение Капитального ремонта водонапорных башен в с. Понино и д. Пудвай Глазовского района Удмуртской Республики, заложенная сумма 1 926 000 (Один миллион девятьсот двадцать шесть ) рублей 00 копеек.

В рамках подготовки к отопительному периоду все управляющие компании завершают    работы в многоквартирных домах по устранению замечаний  ресурсоснабжающих организаций.

У нас есть дома без управляющих компаний. В таких домах собственникам нужно самим подготовить свой дом к зиме. Для этого в ближайшее время провести общее собрание и принять решение о выборе организации, которая выполнит услуги по опрессовке и промывке систем отопления (а при наличии газовых плит нужно еще провести проверку вентиляционных каналов).

На сегодня продолжаются работы по подготовке котельных к отопительному сезону.

По соц. объектам работа уже проведена. Системы отопления учреждений образования и культуры проверку прошли, получили акты и паспорта готовности и готовы к работе в наступающий отопительный период.