1. **ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ»**
2. **«БОГАТЫР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ЙЫРЫЗ**
3. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **01 февраля 2019 года** |  **№ 1**  |

##### Об организации противопаводковых работ

##### на территории муниципального образования

##### «Верхнебогатырское»

 В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 28.11.2005 года № 1140-р «О ежегодной подготовке водохранилищ, прудов и накопителей жидких отходов к пропуску весеннего половодья», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2019 году **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать противопаводковую комиссию в составе:

Булдаков Р.А. - глава МО «Верхнебогатырское» - председатель комиссии

Скурихина Л.А. - главный специалист-эксперт МО «Верхнебогатырское» - заместитель

 председателя комиссии

 **Члены комиссии:**

 Мышкин А.И.- председатель совета ветеранов (по согласованию)

 Ушаков Г. А.- директор ООО «Северный» (по согласованию)

 Ураков А.В.- депутат Совета депутатов МО «Верхнебогатырское»

 Хаймин Н.В.- ИП КФХ (по согласованию)

 Бегишев А.А.- председатель СХПК «Заречный» (по согласованию)

 Бегишев А.В. - депутат Совета депутатов МО «Верхнебогатырское»

 Щепин А.Г. – депутат Совета депутатов МО «Верхнебогатырское» (по согласованию)

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на весенний период 2019 года (приложение 1)

3. Утвердить график дежурства в паводковый период сотрудников Администрации

муниципального образования «Верхнебогатырское» (приложение 2).

4. Директору ООО «Северный» и председателю СХПК «Заречный» рекомендовать обеспечение постоянной готовности техники для ведения аварийно-спасательных работ и создание необходимых запасов кормов и других материалов для обеспечения нормальной работы на период возможного ограничения движения по дорогам.

5. Рекомендовать руководителям подразделений осуществлять постоянный контроль

за состоянием дорог, зданий, сооружений, отводом паводковых вод и незамедлительно докладывать в противопаводковую комиссию об угрозе разрушения или разрушениях, нанесенных паводком жилью, производственным и хозяйственным помещениям, мостам, дорогам, гидротехническим сооружениям и инженерным сетям.

6. Директорам муниципальных образовательных учреждений Марьиной Г.В., и Васильеву Н.П. предложить вести разъяснительную работу среди учащихся и детей по безопасному поведению на водоёмах.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава муниципального**

**образования «Верхнебогатырское» Р.А.Булдаков**

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы

муниципального образования

«Верхнебогатырское» № 1 от 01.02.2019

**П Л А Н**

**работы противопаводковой комиссии МО «Верхнебогатырское»**

**на весенний период 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный** | **Срок****исполнения** |
| 1. | Провести с членами противопаводковой комиссии инструктаж по подготовке водоемов к приему и пропуску паводков. | Глава МО | до 20.03 |
|  | Провести совещание членов противопаводковой комиссии, распределить обязанности и составить план работы. | Глава МО | до 20.03 |
| 3  | Провести контрольный осмотр состояния дорог, мостов, плотин и других объектов | Члены комиссии | до 30.03 |
| 4 | Организовать наблюдение за уровнем воды в водоёмах, а в период паводка - дежурство на объектах, подверженных его воздействию. | Члены комиссии, руководители учреждений (посогласованию) | Март, апрель  |
| 5 | Очистить от мусора стоки придорожных канав | Руководителиучреждений (посогласованию),старосты | До 01.04. |
| 6. | Организовать пропуск весеннего паводка на прудах: организовать работку по очистке плотин и водосбросов от плавникового леса и мусора, вести за уровнем воды | Ураков А.В. (по согласованию)Хаймин Н.В. | Март, апрель  |
| 7.  | Обеспечить постоянную готовность техники, предназначенной для ведения аварийно-спасательных работ, ее своевременное прибытие к месту | Директор ООО «Север», председатель СХПК «Заречный» (по согласованию) | Март, апрель |
| 8.  | Обеспечить грубыми и сочными кормами на время бездорожья все животноводческие фермы ООО «Север», СХПК «Заречный» | Специалисты ООО «Север», СХПК «Заречный» | март |
| 9 | Подготовить запас необходимых средств для возможного ремонта поврежденных участков на объектах и обеспечения жизнедеятельности населения | Директор ООО «Север», председатель СХПК «Заречный» (по согласованию) | март |
| 10 | Провести необходимые работы по восстановлению разрушенных или поврежденных объектов. | Глава МО | принеобходимости |

Приложение 2

**ГРАФИК**

**дежурства в паводковый период сотрудников Администрации**

**муниципального образования «Верхнебогатырское»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата дежурства** | **Ф.И.О. дежурного** | **Должность** | **Место дежурства** | **Номер телефона** |
| 01.04.- 08.04 | Булдаков Роман Алексеевич | Глава МО | Администрация МО | р.т. 98-1528 919 9021940 |
| 09.04. – 15.04 | Скурихина Любовь Аркадевна |  Главный специалист-эксперт Администрации МО | Администрация МО | р.т. 98-1528 909 0516055 |
| 16.04. – 22.04 | Трефилова Ольга Геннадьевна | делопроизводитель | Администрация МО | р.т. . 98-1528 950 1531929 |
| 23.04. – 30.04 | Булдаков Роман Алексеевич | Глава МО | Администрация МО | р.т. 98-1528 919 9021940 |