АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЖИЛЬСКОЕ»

«КОЖЙЫЛ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 февраля 2012 года                                                                                                           № 1

Об утверждении муниципальной адресной

программы по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов в муниципальном образовании

«Кожильское» на 2012 год

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2008 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кожильское», Администрация муниципального образования «Кожильское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании «Кожильское» на 2012 год согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Кожильское»								Э.В.Ельцова

Приложение №1

к постановлению Администрации муниципального образования

«Кожильское»

от 3 февраля 2012 года № 1

Муниципальная адресная программа

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов в муниципальном образовании «Кожильское»

на 2012 год

д.Кожиль

2012 год

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании «Кожильское» на 2012 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 мая 2008 года № 109 «О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Кожильское». |
| Исполнители Программы | 1. Администрация муниципального образования «Кожильское»; 2. Товарищества собственников жилья; 3. Предприятия и организации, независимо от форм собственности (по согласованию). |
| Основные цели Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; Внедрение ресурсосберегающих технологий; Установление правовых и организационных основ предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Основные задачи Программы | Выполнение в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» условий предоставления финансовой поддержки за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства); Восстановление жилищного фонда, находящегося на территории муниципального образования «Кожильское»; Развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья; Воспитание чувства ответственности за свое жилье. |
| Целевые индикаторы Программы | Количество капитально отремонтированных домов – 1, площадью 791,60 кв. метров, количество граждан, улучшивших условия проживания – 56 |
| Срок реализации Программы | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 1 530 069,0 рублей, в том числе: 1 017 465,0 рублей - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 436 100,0 рублей – из бюджета Удмуртской Республики; 76 504,0 тыс. рублей - средства собственников жилого фонда. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах; уменьшение износа жилищного фонда; повышение эффективности управления жилищным фондом. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

В соответствии со статьями 39, 154 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 210 и 249 Гражданского кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» собственники помещений в многоквартирных домах обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

Таким образом, в соответствии с законодательством собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонта многоквартирных домов. Однако в связи с высокой стоимостью капитального ремонта и повышенной степенью износа домов из-за не проводившегося длительное время ремонта, проведение капитального ремонта жилищного фонда собственниками помещений в многоквартирных домах без оказания государственной поддержки невозможно.

В последние годы из-за отсутствия соответствующего финансирования работы по текущему и капитальному ремонту жилищного фонда проводятся не в полном объёме, в связи с чем увеличивается физический износ жилых зданий.

Общая площадь жилищного фонда в муниципальном образовании «Кожильское» составляет 45,80 тыс. кв. м. Из них муниципальный жилищный фонд составляет 9,30 тыс. кв. м.

В настоящее время значительная часть жилищного фонда муниципального образования «Кожильское» не удовлетворяют потребностям населения по своим качественным характеристикам. Продолжают эксплуатироваться брусчатые, бревенчатые и панельные дома, построенные в 50-70 годы. С каждым годом жилищный фонд заметно ветшает. Большая часть граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде, не имеет возможности самостоятельно приобрести или построить жилье, соответствующее санитарным и техническим требованиям.

Поддержание жилищного фонда в нормальном состоянии требует постоянных вложений финансовых средств. Комплексный ремонт жилых зданий практически не осуществляется, что связано с отсутствием денежных средств в местном бюджете. Непринятие мер по капитальному ремонту жилого фонда, порождает серьезные социальные проблемы, их индикатором служит все возрастающее количество обращений граждан в органы местного самоуправления.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, требующих капитального ремонта;

- установление правовых и организационных основ предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

- развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Кожильское».

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

- восстановление жилищного фонда муниципального образования «Кожильское» требующего капитального ремонта;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения выполнения мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда;

- выполнение условий предоставления муниципального образования «Кожильское» финансовой помощи за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта жилищного фонда;

- консолидация финансовых средств из всех источников;

- развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья, и повышение их ответственности в указанной сфере;

- определение размеров необходимого на проведение капитального ремонта жилищного фонда финансирования.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий определяет порядок действий, в результате которых реализация Программы приведет к ожидаемым результатам.

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В области организационного и технического обеспечения Программа предусматривает следующие направления работ:

- организация и проведение собраний по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья;

- рассмотрение вопросов выполнения Программы на сессиях Совета Депутатов муниципального образования «Кожильское»;

- создание и функционирование на территории муниципального образования рабочей группы по выполнению мероприятий Программы и реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального образования «Кожильское»:

1. составляет ориентировочные списки многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, для включения их в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании «Кожильское»;

2. осуществляет публикацию списков, предусмотренных в пункте 1 настоящего подраздела, в средствах массовой информации и предлагает собственникам помещений в многоквартирных домах участие в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

3. разъясняет через средства массовой информации, организации жилищно-коммунального хозяйства условия предоставления финансовой помощи за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

4. инициирует проведение собраний с целью принятия решения об участии в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, в которых есть помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

5. осуществляет прием и рассмотрение заявок, протоколов общих собраний, на которых собственники помещений выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение об участии в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта на 2012 год;

6. разрабатывает и утверждает муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год;

7. определяет порядок распределения финансовых средств между многоквартирными домами на выполнение работ по капитальному ремонту;

8. представляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики утвержденную муниципальную адресную программу для включения в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

9. обеспечивает прозрачность процедур прохождения и использования средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, а также исключают возможность нецелевого использования указанных средств;

10. осуществляет мониторинг выполнения Программы  и  представляет  в  Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики ежемесячный отчет о выполнении Программы.

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики готовит заявку на предоставление финансовой поддержки в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовая поддержка предоставляется из расчёта объёма выполнения капитального ремонта, рассчитанного исходя из размера предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчёте на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 мая 2008 года № 109 «О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Получение средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и расходование средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии со статьями 17-20 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

После поступления финансовых средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет муниципального образования «Глазовский район» осуществляет их распределение.

4.3. ВИДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ

В процессе реализации Программы осуществляются следующие мероприятия по капитальному ремонту многоквартирного дома:

1. ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения, с установкой прибора учёта потребления  холодной воды;

2.      ремонт крыши.

При выполнении работ допускается восстанавливать ранее использованные проектные технические решения, а также выполнять их модернизацию.

Выполнение работ, относящихся в соответствии с действующим законодательством к текущему ремонту, а также ремонт отдельных помещений в многоквартирном доме, не относящихся к общему имуществу, за счёт средств, предусмотренных Программой, не финансируется.

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счёт средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Удмуртской Республики, и средств товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объём финансирования Программы на 2012 год -  1 530 069,0 рублей, в том числе:

за счёт средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, - 1 017 465,0 рублей;

за счёт средств бюджета Удмуртской Республики – 436 100,0 рублей;

за счет средств собственников жилья -  76 504,0 тыс. рублей.

Объём средств, предусмотренных Программой, обеспечивает долю финансирования программных мероприятий из бюджета Удмуртской Республики, необходимую для выделения средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями, определенными статьями 17 и 18 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Собственники помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу, осуществляют софинансирование программных мероприятий в доле, пропорционально площадям помещений в многоквартирных домах, находящимся в муниципальной и частной собственности.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Кожильское»; товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированных потребительскими кооперативами, собственниками помещений в многоквартирных домах и организациями района, независимо от форм собственности (по согласованию).

Администрация муниципального образования «Кожильское»:

- осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы и представляет соответствующую информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей, задач и хода реализации Программы;

- при необходимости заключает в соответствии с законодательством контракты (договоры, соглашения) с участниками реализации Программы;

- формирует перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;

- организует разработку и утверждение муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год и представление заявок на участие в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Организация управления Программой осуществляется Администрацией муниципального образования «Кожильское».

В рамках управления Программой Администрации муниципального образования «Кожильское»:

- осуществляет общую координацию и мониторинг реализации мероприятий в рамках Программы;

- анализирует ход выполнения Программы;

- проводит совещания с представителями органов местного самоуправления, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах;

- осуществляет комплексный контроль за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- до 1 февраля представляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики отчёт  о реализации Программы.

8. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет депутатов муниципального образования «Кожильское» и Администрация муниципального образования «Кожильское».

Мониторинг реализации Программы осуществляется в соответствии с главой 8 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе планируемых показателей выполнения Программы и следующих индикаторов:

- количество капитально отремонтированных многоквартирных домов;

- количество граждан, улучшивших условия проживания;

- объём жилья, на котором проведен капитальный ремонт (кв.м. общей площади).

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- провести капитальный ремонт в  1 многоквартирном доме, площадью 791,60 кв. м.;

- 56 гражданам улучшить свои жилищные условия.

Приложение №1 – Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы  – на 1 л.,

Приложение №2 – Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной Программы – на 1 л.,

Приложение №3 – Реестр многоквартирных домов по видам ремонта – на 1 л.,

Приложение №4 – Выписка из технического паспорта многоквартирного дома – на 1 л.