СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЕКОВСКОЕ»

«ГЫЛЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ

- РЕШЕНИЕ

от    21.08.2015г.                                                                                            № 189

О плане мероприятий по исполнению требований

Роспотребнадзора  по улучшению качества

водоснабжения населения

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года (в ред. от 18.10.2007 г.), ст. 7 Устава  Гулековского  муниципального образования ,на основании представления территориального отдела Управления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты  прав потребителей  и благополучия человека по УР  от 29.04.2015 года № 136 «Об устранении причин  и условий , способствующих совершению административного правонарушения », а именно «Нарушение  санитарно-эпидемиологических  требований к питьевой воде , а также к питьевому и хозяйственно- бытовому  водоснабжению» Совет депутатов муниципального образования «Гулековское» РЕШИЛ:

1.Утвердить план  мероприятий  по улучшению качества водоснабжения населения в муниципальном образовании.

2. Включить в состав комиссии  по проверке состояния   водоснабжения  следующих граждан по согласованию :

Медицинских работников - Юфереву Л.Г., Худякову Т.Н.

Представителей администрации- главу  Администрации Касаткина Е.Г.

Представителей  собственников водопроводной сети- Калашникова А.В., Волкова В.С.

3. Разработать программу производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного
водоснабжения.(балансодержатели до  01.10.2015 года).

Глава муниципального образования

«Гулековское»                                                                                       Е.Г. Касаткин

«___» _______________ 2015 г.

УТВЕРЖДЕН

решением совета

депутатов  МО «Гулековское»

от 21.08.2015 № 189

П Л А Н

мероприятий по улучшению качества воды

по МО «Гулековское»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | ответственные |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию по проверке состояния качества воды | 21.08.2015 | Касаткин Е.Г. |  |  |
| 2 | Провести проверку источников водоснабжения с составлением акта | август-сентябрь | Члены комиссии ( представители СПК, мед. работники, предст. Адм. |  |  |
| 3 | Провести обследование водопроводных сетей | До 01.09.2015 | Комиссия |  |  |
| 4 | Провести ремонт водозаборных колонок | До 01.10.2015 | балансодержатели ( по согласованию) |  |  |
| 5 | Провести сельские сходы по правилам пользования водопроводом | Октябрь 2015 года | Руководители СПК Глава Касаткин Е.Г. |  |  |
| 6 | Предоставлять информацию для составление расценок тарифа балансодержателям | По мере обращения | Гл.специалист МО «Гулековское» |  |  |
| 7 | Контроль исполнения ПЗП в части использования водопровода | постоянно | Администрация МО старосты, члены комиссии |  |  |
| 8 | Собственникам водопровода разработать схему производственного контроля | 01.10.2015 | Руководители СПК ( по согласованию) |  |  |
| 9 | Определить места отбора проб воды | 01.09.2015 | Мед. Работники ( по согласованию) |  |  |
| 10 | Составить календарный план-график отбора воды с указанием ответственного за проведение отбора проб. | 01.09.2015 | Касаткин Е.Г., Рук. СПК, члены комиссии. |  |  |
| 11 | Вести работу по техническому паспорту водоотведения | постоянно | Администрация |  |  |