**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по результатам подготовительного этапа комплексных кадастровых работ**

**в отношении кадастрового квартала 18:05:060003**

**муниципального образования «Глазовский район»**

В соответствии муниципальным контрактом № 0813500000120005226 от 10.06.2020 г. на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала муниципального образования «Глазовский район» по подготовительному этапу работ выполнены: сбор и анализ исходных данных об объектах комплексных кадастровых работ; направление извещений о начале работ; подбор картографического материала; получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети; сбор информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.

В соответствии с техническим заданием по результатам подготовительного этапа комплексных кадастровых работ по в отношении кадастрового квартала 18:05:060003 муниципального образования «Глазовский район» предоставляем:

1. сведения об объектах недвижимости, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы в виде таблицы в формате xls;
2. сведения об уведомлении правообладателей и иных лиц;
3. сведения об уточнении адресов объектов недвижимости (адресные реестры) в виде таблицы в формате xls;
4. сведения о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных земельных участках и объектах капитального строительства и иные документы;
5. схему разбивки земельных участков с отображением образуемых и уточняемых земельных участков в формате pdf;

По результатам работ по оповещению правообладателей объектов недвижимости было отправлено почтовым отправлением 45 писем с извещениями о начале выполнения работ.

В связи с отсутствием согласий правообладателей объектов недвижимости о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений об адресе правообладателей, данные сведения по заявлениям не вносились в Единый государственный реестр недвижимости.

По окончанию подготовительного этапа сведения о ранее учтенных земельных участках и объектах капитального строительства в адрес ООО «ГлавГеоСтрой» не были представлены правообладателями объектов недвижимости.